# Product Backlog theo Slice

## Europe Study & Career Intelligence Portal

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Phiên bản | v0.1 (Draft) |
| Nguồn cấu trúc slice | PROJECT_SPEC.md – Section 16 (Development Strategy) |
| Nguyên tắc | Mỗi slice phải chạy được (runnable) trước khi chuyển sang slice tiếp theo. Không code toàn bộ ứng dụng trong 1 lần. |

Priority: P0 = bắt buộc để slice chạy được; P1 = quan trọng nhưng có thể lùi sang slice sau nếu cần. Ước lượng: S/M/L (t-shirt size tương đối, không phải giờ tuyệt đối).

# Tổng quan Slice

| Slice | Mục tiêu |
| --- | --- |
| 1 | Nền tảng kỹ thuật: Next.js + Vercel + Supabase + Auth + layout + health check |
| 2 | Countries, Sources, Source Registry UI |
| 3 | Documents, ingestion API, trạng thái xử lý tài liệu |
| 4 | Facts, Evidence, hiển thị nguồn |
| 5 | Universities, Programmes |
| 6 | Immigration, Labour Market |
| 7 | Search, Country Comparison |
| 8 | Research Workspace, Bookmarks, Notes |
| 9 | Crawler worker, incremental crawl, change detection |
| 10 | AI extraction, pgvector/RAG |

# Chi tiết Backlog theo Slice

## Slice 1

Dựng khung kỹ thuật tối thiểu để có thể deploy và xác nhận kết nối toàn hệ thống.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Khởi tạo repo monorepo (apps/web, packages/db, crawler/ để trống chuẩn bị Slice 9) | P0 | S | — |
| S1-02 | Setup Next.js + TypeScript + Tailwind, deploy thử lên Vercel | P0 | S | S1-01 |
| S1-03 | Kết nối Supabase (project, env vars, .env.example) | P0 | S | S1-01 |
| S1-04 | Cấu hình Drizzle ORM + generate types từ schema Supabase | P0 | M | S1-03 |
| S1-05 | Supabase Auth: đăng ký/đăng nhập cơ bản (email hoặc OAuth) | P0 | M | S1-03 |
| S1-06 | Layout tổng thể (header/footer/nav) theo Visual Design Direction | P1 | M | S1-02 |
| S1-07 | Health check endpoint (/api/health) kiểm tra kết nối DB | P0 | S | S1-03 |

## Slice 2

Quản lý danh mục quốc gia và nguồn dữ liệu – nền tảng cho mọi module sau.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Migration bảng countries, seed 5 quốc gia MVP | P0 | S | S1-04 |
| S2-02 | Migration bảng sources (đầy đủ metadata theo Section 2.5/5) | P0 | M | S1-04 |
| S2-03 | Admin UI: danh sách + form thêm/sửa Source (US-AD-01) | P0 | L | S2-02, S1-05 |
| S2-04 | Admin UI: bật/tắt crawl_enabled, hiển thị last_crawled_at/last_verified_at | P0 | S | S2-03 |
| S2-05 | Nghiên cứu thủ công & nhập danh sách nguồn T1 cho 5 quốc gia (gap đã ghi ở Section 18 Master Spec) | P0 | L | S2-02 |
| S2-06 | Public UI: trang danh sách quốc gia (chưa cần đầy đủ hồ sơ) | P1 | S | S2-01 |

## Slice 3

Thiết lập pipeline ingestion tài liệu (chưa cần crawler tự động, có thể nhập tay/qua script để test).

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Migration bảng documents | P0 | S | S2-02 |
| S3-02 | Ingestion API nội bộ: nhận document (source_id, url, content, metadata) | P0 | M | S3-01 |
| S3-03 | Xử lý content_hash + canonical URL để dedup (Data Integrity Rule #11) | P0 | M | S3-02 |
| S3-04 | Trạng thái xử lý tài liệu (processing_status) + Admin UI xem danh sách document | P0 | M | S3-02 |
| S3-05 | Script/tool nhập tài liệu mẫu thủ công để test pipeline (trước khi có crawler thật ở Slice 9) | P1 | S | S3-02 |

## Slice 4

Hiện thực hoá nguyên tắc cốt lõi: Fact luôn có Evidence, luôn hiển thị nguồn.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Migration bảng facts, evidence | P0 | M | S3-01 |
| S4-02 | API tạo Fact bắt buộc kèm Evidence (chặn tạo fact rỗng nguồn) – US-FE-01 | P0 | M | S4-01 |
| S4-03 | UI hiển thị 1 fact: giá trị + nguồn + tier + ngày xác minh + evidence link | P0 | M | S4-02 |
| S4-04 | Cơ chế đánh dấu trạng thái xung đột giữa 2 fact cùng chủ đề (US-FE-02) | P1 | L | S4-02 |
| S4-05 | Admin UI: danh sách fact chờ duyệt, ưu tiên fact thiếu field (US-FR-01) | P1 | M | S4-03 |

## Slice 5

Mở rộng dữ liệu sang module Education.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Migration bảng universities, programmes | P0 | M | S4-01 |
| S5-02 | Public UI: danh sách + filter chương trình (quốc gia/bậc học/ngành/tài trợ) – US-ED-01 | P0 | L | S5-01 |
| S5-03 | Public UI: trang chi tiết chương trình – US-ED-03 | P0 | M | S5-02 |
| S5-04 | Liên kết programme → facts/evidence liên quan (học phí, deadline) | P0 | M | S5-01, S4-02 |
| S5-05 | Xử lý deadline_type (fixed/rolling/year-round) trong UI | P1 | S | S5-03 |

## Slice 6

Mở rộng dữ liệu sang Immigration và Labour Market – hai module nhạy cảm nhất về độ chính xác.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Migration bảng immigration_rules | P0 | M | S4-01 |
| S6-02 | Public UI: danh sách + chi tiết rule nhập cư theo quốc gia – US-IM-01 | P0 | L | S6-01 |
| S6-03 | Migration bảng occupations, labour_market_items | P0 | M | S4-01 |
| S6-04 | Public UI: thông tin thị trường lao động theo occupation (ưu tiên CNTT) – US-LM-01 | P0 | L | S6-03 |
| S6-05 | Banner cảnh báo khi 1 rule/fact đang ở trạng thái xung đột nguồn | P0 | S | S4-04, S6-02 |

## Slice 7

Giúp người dùng tìm và so sánh nhanh trên toàn bộ dữ liệu đã có.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | Cấu hình PostgreSQL full-text search trên countries/programmes/facts/sources | P0 | M | S5-01, S6-01 |
| S7-02 | UI thanh tìm kiếm + trang kết quả phân nhóm theo loại entity – US-SE-01 | P0 | L | S7-01 |
| S7-03 | UI chọn nhiều quốc gia để so sánh – US-CC-01 | P0 | L | S6-02, S6-04 |
| S7-04 | Bảng so sánh hiển thị nguồn + ngày xác minh cho từng ô số liệu | P0 | M | S7-03 |

## Slice 8

Chuyển sản phẩm từ 'tra cứu' sang 'không gian lập kế hoạch cá nhân'.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | Migration bảng research_projects, bookmarks, notes, user_profiles, personal_plans | P0 | M | S1-05 |
| S8-02 | RLS: đảm bảo user chỉ truy cập dữ liệu của chính mình | P0 | M | S8-01 |
| S8-03 | UI tạo/quản lý Research Project – US-RW-01 | P0 | L | S8-02 |
| S8-04 | UI Bookmark trên các trang entity (country/programme/source...) – US-RW-02 | P0 | M | S8-02 |
| S8-05 | UI Notes gắn với project hoặc entity – US-RW-03 | P1 | M | S8-03 |
| S8-06 | UI My Europe Plan (hồ sơ mục tiêu cá nhân) – US-MP-01 | P1 | M | S8-02 |

## Slice 9

Tự động hoá thu thập dữ liệu – thay thế nhập tay ở Slice 3.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | Khởi tạo package crawler (Node.js/TypeScript + Crawlee) trong monorepo | P0 | M | S1-01 |
| S9-02 | Crawler tuân thủ robots.txt, rate limit, retry/backoff (Section 8 Crawler Rules) | P0 | L | S9-01 |
| S9-03 | Ghi document qua service-role key vào Supabase (không qua Next.js API) | P0 | M | S9-01, S3-02 |
| S9-04 | Lưu trạng thái incremental crawl (ETag/content hash) trong bảng sources/documents | P0 | M | S9-03 |
| S9-05 | GitHub Actions workflow: lịch chạy crawler hàng tuần | P0 | M | S9-02 |
| S9-06 | Change detection: so sánh version mới/cũ, đánh dấu fact liên quan cần review | P1 | L | S9-04, S4-04 |
| S9-07 | (Đề xuất bổ sung) Bảng crawler_runs để log lịch sử mỗi lần chạy (thành công/lỗi, số item) | P1 | S | S9-05 |

## Slice 10

Thêm lớp AI có kiểm soát để hỗ trợ trích xuất và tìm kiếm ngữ nghĩa.

| Story ID | Nội dung | Priority | Ước lượng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10-01 | Tích hợp LLM provider cho classification tài liệu mới | P0 | M | S9-03 |
| S10-02 | AI trích xuất fact ứng viên (candidate facts) – luôn gắn evidence, không tự publish | P0 | L | S10-01, S4-02 |
| S10-03 | Bật pgvector, tạo embedding cho document/fact | P1 | M | S10-01 |
| S10-04 | Semantic search / hybrid retrieval trên nền Search Slice 7 | P1 | L | S10-03, S7-01 |
| S10-05 | Ràng buộc kỹ thuật: chặn AI tự gắn nhãn 'chính thức' hoặc tự chọn bên khi xung đột (Section 11 AI Rules) | P0 | M | S10-02 |

# Ghi chú Definition of Done (áp dụng cho mọi story)

Một story không được coi là Done chỉ vì code chạy được. Theo Master Spec Section 17, cần đủ: type safety, validation, error handling, loading state, empty state, UI hợp lý, database migration, RLS khi áp dụng, test cho logic trọng yếu, không rò rỉ secret, tài liệu hoá khi kiến trúc thay đổi, và trích dẫn nguồn nếu story hiển thị fact bên ngoài.

# Cập nhật v0.2 – 2026-09-23

Phần này chỉ bổ sung. Toàn bộ nội dung phía trên được giữ nguyên để truy vết; khi có khác biệt, mục cập nhật có ngày mới hơn là quyết định hiện hành.

Bảng dưới ghi thay đổi và trạng thái so với backlog v0.1. "Chờ apply" nghĩa là migration chưa được chạy trên database Supabase và luồng trình duyệt với dữ liệu thật chưa được thử.

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S1-04 | Ghi chú: ORM thực tế là Prisma (PROJECT_SPEC.md Section 3), không phải Drizzle. Dòng gốc giữ nguyên để truy vết. | Đã hoàn thành (Prisma) |
| S2-07 (mới) | Chỉ ghi lại last_verified_at khi nguồn chuyển sang verified hoặc operator tick "xác minh lại hôm nay"; đổi URL/tier của nguồn đã verified bắt buộc xác minh lại. Migration 20260923091000_source_reverification. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S4-06 (mới) | Fact proposed không được đánh dấu mâu thuẫn; chỉ fact reviewed/conflicted mới được ghép cặp xung đột. Migration 20260923090000_fact_conflict_requires_review. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S5-01 | Phương án A: universities/programmes chỉ lưu thông tin nhận diện + document và trích đoạn chứng minh tồn tại; không có cột tuition/application_deadline. Thêm education_reviews và quyền education.manage. Migration 20260923100000_education. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S5-02 | Trang /programmes lọc theo quốc gia, bậc học, ngành, trường. Bộ lọc "loại tài trợ" hoãn lại: chưa có mô hình dữ liệu tài trợ/học bổng có bằng chứng. | Hoàn thành một phần |
| S5-03 | Trang /programmes/[id]: thông tin nhận diện, bằng chứng tồn tại (nguồn, tier, ngày thu thập) và các fact đã duyệt của chương trình. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S5-04 | Học phí/deadline/thời lượng/học bổng là Fact gắn programme_id hoặc university_id, dùng lại quy trình evidence/review/conflict của Slice 4. Quốc gia của fact tự lấy theo trường; chọn quốc gia khác bị từ chối. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S5-05 | deadline_type (fixed/rolling/year_round) là cột trên facts; hiển thị trên thẻ fact. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S5-06 (mới) | Workspace /education/workspace: đề xuất trường/chương trình (education.manage) và duyệt (facts.review). Trang /universities công khai. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |

Cập nhật v0.3 – 2026-09-23: Slice 6 được tách thành 6a (Immigration) và 6b (Labour Market).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S6-01 | immigration_rules chỉ lưu thông tin nhận diện + document T1 cùng quốc gia; điều kiện là Fact gắn immigration_rule_id. Thêm immigration_rule_reviews, quyền immigration.manage. Migration 20260923120000_immigration. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S6-02 | /immigration (lọc quốc gia, loại quy định, link cơ quan di trú T1) và /immigration/[id]; chỉ hiển thị khi đã duyệt và nguồn T1 đã verified; luôn có disclaimer. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S6-03 | Chưa bắt đầu (Slice 6b – Labour Market). | Chưa làm |
| S6-04 | Chưa bắt đầu (Slice 6b – Labour Market). | Chưa làm |
| S6-05 | Banner "Thông tin đang có mâu thuẫn giữa các nguồn" trên trang chi tiết quy định khi có điều kiện ở trạng thái conflicted. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S6-06 (mới) | Workspace /immigration/workspace: đề xuất (immigration.manage) và duyệt (facts.review) quy định; hiển thị nguồn T1 đã/chưa verified. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |

Cập nhật v0.4 – 2026-09-25: Slice 6b (Labour Market).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S6-03 | occupations (thông tin nhận diện + document) và occupation_reviews; số liệu là Fact gắn occupation_id với reference_period, bắt buộc có quốc gia; không có bảng labour_market_items riêng. Quyền labour.manage. Migration 20260925090000_labour_market. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S6-04 | /occupations (tìm kiếm, phân trang) và /occupations/[id] (lọc số liệu theo quốc gia, kỳ số liệu, nhãn nguồn không chính thức, cảnh báo mâu thuẫn); chỉ hiện số liệu có nguồn đã verified. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S6-07 (mới) | Workspace /labour/workspace: đề xuất (labour.manage) và duyệt (facts.review) nghề, tab trạng thái. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |

Cập nhật v0.5 – 2026-09-26: Slice 7 (Search, Country Comparison).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S7-01 | Full-text search PostgreSQL: cột search_vector (generated) + index GIN trên 8 bảng; hàm search_fold bỏ dấu; RPC search_public (SECURITY INVOKER). Migration 20260926090000_search. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S7-02 | /search: kết quả chia nhóm theo loại, tối đa 5 mục mỗi nhóm kèm tổng số và link "See all"; nút tìm kiếm trên header; chỉ dữ liệu công khai. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S7-03 | /compare: chọn 2–5 quốc gia; chỉ số theo nhóm, quy định nhập cư theo loại, số liệu theo nghề, số mục giáo dục đã duyệt. Migration 20260926100000_comparison_metrics. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S7-04 | Mỗi ô so sánh hiển thị giá trị + nguồn + tier + kỳ số liệu + ngày thu thập + link nguồn; mâu thuẫn được đánh dấu; không có điểm tổng hợp. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S7-05 (mới) | /admin/metrics: quản trị viên định nghĩa chỉ số so sánh (quyền metrics.manage); form fact có ô chọn chỉ số. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |

Cập nhật v0.6 – 2026-09-27: Slice 8 (Research Workspace).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S8-01 | Migration research_projects, research_project_countries, saved_items, notes, user_plans, user_plan_countries (personal_plans gộp vào research_projects). Migration 20260927090000_research_workspace. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-02 | RLS chỉ chủ sở hữu trên cả 6 bảng; chỉ gắn được mục công khai và project của mình; test gồm cả trường hợp admin không đọc được dữ liệu người khác. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-03 | /workspace và /workspace/projects/[id]: tạo, sửa, lưu trữ, xóa project; quốc gia mục tiêu kèm lối tắt so sánh. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-04 | Nút ☆ Lưu trên trang quốc gia, trường, chương trình, quy định, nghề, nguồn; danh sách đã lưu theo loại, phân trang, gắn vào project, bỏ lưu. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-05 | Ghi chú gắn với project và/hoặc một mục; sửa, xóa; luôn gắn nhãn "Ghi chú của bạn". | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-06 | /workspace/plan: My Europe Plan (vai trò, học vấn, bậc học, năm, ngôn ngữ, trạng thái hồ sơ, quốc gia, ngân sách tùy chọn) và lối tắt không phải khuyến nghị. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |
| S8-07 (mới) | Xóa toàn bộ dữ liệu workspace (gõ XÓA để xác nhận); dữ liệu cá nhân tự xóa khi tài khoản bị xóa. | Đã code + test tự động; chờ apply migration lên Supabase |

Cập nhật v0.7 – 2026-09-25: Slice 9 (Crawler).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S9-01 | Package crawler/ (Node.js/TypeScript, Crawlee BasicCrawler, cheerio, pg). Lệnh crawl và probe (xem trước một URL, không cần DB). | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-02 | robots.txt, 1 request mỗi lần, delay 5 giây theo domain, retry 2 lần khi 429/5xx/lỗi mạng, giới hạn kích thước/thời gian/loại nội dung, User-Agent trung thực. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-03 | Thay đổi: không dùng service-role key. Ghi dữ liệu qua 5 hàm SQL bằng role nordic_crawler_ops (không có quyền trên bảng). Migration 20260928090000_crawler. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-04 | Trạng thái incremental lưu trong bảng mới crawl_url_states (ETag, Last-Modified, hash, HTTP status) thay vì sources/documents; hash theo văn bản (sha256-text-v1). | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-05 | .github/workflows/crawler.yml: hằng tuần và chạy tay; secret CRAWLER_DATABASE_URL, biến tùy chọn CRAWLER_CONTACT_URL. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-06 | Khi có phiên bản mới, gắn cờ thông tin đã duyệt có bằng chứng là phiên bản cũ; hàng chờ "Nguồn đã đổi" và cảnh báo trên thẻ thông tin; người duyệt chọn revalidated/rejected. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-07 | crawler_runs + crawler_run_items: trạng thái, số lượng theo kết quả, HTTP status, mã lỗi, số thông tin bị gắn cờ; xem ở /admin/crawler. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-08 (mới) | /admin/crawler: đăng ký/sửa URL crawl (trang hoặc sitemap + tiền tố), hiển thị lý do nguồn chưa được crawl, kết quả gần nhất của từng URL. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |
| S9-09 (mới) | Văn bản trích lưu nội bộ (document_texts), hiển thị trên trang tài liệu chỉ cho biên tập viên. | Đã code + test tự động; chờ apply migration và tạo login role crawler |

Cập nhật v0.8 – 2026-09-28: Slice 10a (AI trích xuất thông tin ứng viên).

| Story ID | Nội dung cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| S10-01 | Thay đổi thứ tự: chưa làm phân loại tài liệu. Đã tích hợp LLM qua endpoint tương thích OpenAI (Gemini free tier) trong worker extractor/. | Đã code + test tự động; chờ apply migration, tạo login role và secret |
| S10-02 | AI trích xuất thông tin ứng viên: luôn có bằng chứng nguyên văn, kiểm tra trong DB, chỉ tạo đề xuất. Migration 20260929090000_ai_extraction. | Đã code + test tự động; chờ apply migration, tạo login role và secret |
| S10-03 | Chưa làm – dời sang Slice 10b (pgvector, embedding). | Chưa bắt đầu |
| S10-04 | Chưa làm – dời sang Slice 10b (semantic/hybrid search). | Chưa bắt đầu |
| S10-05 | AI không gắn nhãn chính thức, không đánh dấu mâu thuẫn, không duyệt: chỉ tạo proposed; tài khoản AI không có facts.review. | Đã code + test tự động; chờ apply migration, tạo login role và secret |
| S10-06 (mới) | Yêu cầu/hủy trích xuất trên trang tài liệu; trang /admin/extraction (tài khoản AI, yêu cầu đang mở, lần chạy, lý do loại). | Đã code + test tự động; chờ apply migration, tạo login role và secret |
| S10-07 (mới) | Badge "Đề xuất bởi AI" và độ tự tin do mô hình tự đánh giá trên thẻ thông tin; workflow extractor.yml. | Đã code + test tự động; chờ apply migration, tạo login role và secret |